CAHIER DES CHARGES

Conception et développement d'une plateforme web intelligente

de gestion intégrée pour une pâtisserie

Projet de fin d'études / Stage — Version 1.0

Juillet 2026

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Titre du projet | Conception et développement d'une plateforme web intelligente de gestion intégrée pour une pâtisserie |
| Type de document | Cahier des charges fonctionnel et technique |
| Domaine | Gestion d'entreprise (ERP léger) appliqué au secteur de la pâtisserie/boulangerie |
| Public cible | Gérant(e), employés, service comptabilité/production |
| Version | 1.0 |

# 1. Contexte général

Les pâtisseries artisanales et semi-industrielles gèrent aujourd'hui un grand nombre de processus de manière manuelle ou via des outils disparates (cahiers, tableurs Excel, logiciels de caisse isolés). Cette fragmentation entraîne plusieurs difficultés récurrentes :

- Absence de visibilité en temps réel sur les stocks de matières premières et de produits finis.

- Difficulté à anticiper les ruptures de stock ou le gaspillage de produits périssables.

- Suivi manuel des ventes, rendant l'analyse des performances lente et sujette aux erreurs.

- Gestion peu structurée des employés (plannings, congés, paie) et des fournisseurs (commandes, livraisons, paiements).

- Manque d'outils d'aide à la décision basés sur les données historiques de l'activité.

Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme web centralisée, intelligente et sécurisée, permettant de digitaliser l'ensemble de ces processus métiers tout en exploitant les données collectées grâce à des fonctionnalités d'intelligence artificielle.

# 2. Objectifs du projet

Objectif général : fournir à la pâtisserie un outil unique, intuitif et fiable pour piloter l'ensemble de son activité (produits, stocks, ventes, employés, fournisseurs, commandes) tout en s'appuyant sur l'analyse de données pour optimiser la prise de décision.

## 2.1 Objectifs spécifiques

- Centraliser la gestion des produits, stocks, ventes, employés, fournisseurs et commandes dans une seule application web.

- Automatiser les tâches répétitives (mise à jour des stocks, génération de rapports, alertes).

- Intégrer des modules d'analyse de données et d'intelligence artificielle pour la prévision des ventes, la détection d'anomalies et l'optimisation des stocks.

- Améliorer la traçabilité des opérations (qui fait quoi, et quand).

- Fournir des tableaux de bord clairs pour faciliter le suivi de la performance de l'entreprise.

- Garantir la sécurité des données (accès par rôle, authentification, protection des données sensibles).

- Proposer une interface ergonomique, accessible sur ordinateur, tablette et mobile.

# 3. Périmètre du projet

Le projet couvre les étapes suivantes du cycle de développement logiciel :

- Analyse des besoins métiers et recueil des exigences auprès des futurs utilisateurs.

- Conception fonctionnelle et technique (modélisation UML, architecture, base de données).

- Développement de l'application web (frontend, backend, base de données, modules IA).

- Tests unitaires, fonctionnels et de sécurité.

- Déploiement de l'application sur un environnement de production.

- Rédaction de la documentation technique et utilisateur.

Sont exclus du périmètre initial : la gestion comptable réglementaire complète (déclarations fiscales), le développement d'une application mobile native (une interface web responsive est prévue), et l'intégration matérielle avec des balances ou terminaux de paiement physiques (pourra faire l'objet d'une phase ultérieure).

# 4. Acteurs et utilisateurs du système

| Rôle | Description | Permissions principales |
| --- | --- | --- |
| Administrateur / Gérant | Propriétaire ou responsable de la pâtisserie | Accès complet à tous les modules Gestion des comptes utilisateurs Consultation des tableaux de bord et rapports |
| Responsable production | Supervise la fabrication des produits | Gestion des produits et recettes Suivi des stocks de matières premières |
| Vendeur / Caissier | Gère les ventes au comptoir | Enregistrement des ventes Consultation des stocks de produits finis |
| Responsable stock/achats | Gère les approvisionnements | Gestion des fournisseurs Gestion des commandes et réceptions |
| Employé | Personnel de la pâtisserie | Consultation de son planning Suivi de ses heures/congés |

# 5. Besoins fonctionnels détaillés

Cette section décrit, module par module, les fonctionnalités attendues de la plateforme.

## 5.1 Module Gestion des produits

- Créer, modifier, supprimer et consulter une fiche produit (nom, catégorie, prix, ingrédients, photo, durée de conservation).

- Associer une recette (liste des matières premières et quantités nécessaires) à chaque produit fabriqué.

- Classer les produits par catégories (viennoiseries, gâteaux, pains, produits saisonniers, etc.).

- Gérer la disponibilité des produits (en stock, en rupture, saisonnier, retiré du catalogue).

## 5.2 Module Gestion des stocks

- Suivre en temps réel les quantités disponibles de matières premières et de produits finis.

- Générer des alertes automatiques en cas de stock faible ou de date de péremption proche.

- Déduire automatiquement les quantités de matières premières lors de la fabrication d'un produit (via la recette associée).

- Historiser les mouvements de stock (entrées, sorties, pertes, ajustements).

- Réaliser un inventaire périodique avec écarts constatés.

## 5.3 Module Gestion des ventes

- Enregistrer les ventes réalisées en boutique (produits, quantités, montant, mode de paiement).

- Générer un ticket de caisse ou une facture simplifiée.

- Consulter l'historique des ventes par jour, semaine, mois ou produit.

- Calculer automatiquement le chiffre d'affaires et les marges par produit.

- Gérer les promotions et remises ponctuelles.

## 5.4 Module Gestion des employés

- Gérer les fiches employés (informations personnelles, poste, date d'embauche).

- Établir et consulter les plannings de travail.

- Suivre les congés, absences et heures travaillées.

- Gérer les accès et rôles de chaque employé dans l'application.

## 5.5 Module Gestion des fournisseurs

- Créer et gérer les fiches fournisseurs (coordonnées, produits fournis, conditions de paiement).

- Suivre l'historique des commandes passées auprès de chaque fournisseur.

- Évaluer les fournisseurs (délais de livraison, qualité, fiabilité).

## 5.6 Module Gestion des commandes

- Gérer les commandes clients (commandes spéciales : gâteaux d'anniversaire, événements).

- Gérer les commandes fournisseurs (matières premières) avec suivi du statut (en attente, validée, livrée).

- Notifier automatiquement les responsables lors des changements de statut d'une commande.

## 5.7 Module Analyse de données et intelligence artificielle

- Prévision des ventes futures à partir des données historiques (par produit, par période, par saison).

- Recommandation des quantités optimales de production pour limiter le gaspillage.

- Détection d'anomalies dans les ventes ou les stocks (ex. baisse anormale, écarts suspects).

- Segmentation des produits les plus/moins rentables.

- Suggestions personnalisées (mise en avant de produits, ajustement des prix).

## 5.8 Module Tableau de bord et reporting

- Tableau de bord synthétique avec indicateurs clés (chiffre d'affaires, marge, stock critique, meilleures ventes).

- Génération de rapports exportables (PDF, Excel) sur une période donnée.

- Visualisation graphique des données (courbes, histogrammes, camemberts).

# 6. Besoins non fonctionnels

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes, y compris avec plusieurs utilisateurs connectés simultanément. |
| Sécurité | Authentification sécurisée, gestion des rôles et permissions, chiffrement des données sensibles, protection contre les failles courantes (injection SQL, XSS, CSRF). |
| Ergonomie | Interface intuitive, responsive (ordinateur, tablette, mobile), accessible à des utilisateurs non-techniciens. |
| Disponibilité | Application disponible en continu avec une tolérance de panne minimale ; sauvegardes régulières des données. |
| Scalabilité | Architecture permettant l'ajout futur de nouveaux modules ou d'une nouvelle succursale sans refonte complète. |
| Maintenabilité | Code structuré, documenté et versionné (Git), facilitant la maintenance et les évolutions futures. |
| Compatibilité | Fonctionnement sur les navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge, Safari). |
| Conformité | Respect des bonnes pratiques de protection des données personnelles des employés et clients. |

# 7. Architecture technique proposée

L'architecture proposée ci-dessous constitue une base indicative ; le choix définitif des technologies pourra être ajusté en concertation avec l'encadrant du stage.

| Couche | Technologies suggérées | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js ou Angular, HTML5/CSS3, Bootstrap/Tailwind | Interface utilisateur web responsive |
| Backend | Node.js (Express) ou Django/Laravel | Logique métier, API REST |
| Base de données | PostgreSQL ou MySQL | Stockage structuré des données (produits, stocks, ventes...) |
| Module IA | Python (scikit-learn, pandas) exposé via une API | Prévisions, analyses, recommandations |
| Authentification | JWT / OAuth2 | Gestion sécurisée des sessions et des rôles |
| Hébergement | Serveur cloud (VPS, AWS, ou hébergement local) | Déploiement de l'application en production |
| Versioning | Git / GitHub ou GitLab | Gestion des versions du code source |

# 8. Contraintes du projet

## 8.1 Contraintes de délai

Le projet doit être réalisé dans le cadre de la durée du stage impartie, en respectant les jalons définis avec l'encadrant académique et professionnel.

## 8.2 Contraintes techniques

- Utilisation de technologies libres/gratuites autant que possible.

- Compatibilité avec un déploiement sur une infrastructure modeste (petite entreprise).

## 8.3 Contraintes organisationnelles

- Disponibilité limitée des interlocuteurs métier (gérant, employés) pour les phases de recueil des besoins.

- Nécessité de fournir une documentation claire pour permettre une prise en main autonome par le personnel de la pâtisserie.

# 9. Livrables attendus

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| Rapport d'analyse des besoins | Document présentant les besoins fonctionnels et non fonctionnels recueillis |
| Dossier de conception | Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence), modèle de données |
| Code source de l'application | Frontend, backend et module IA, versionnés sur un dépôt Git |
| Base de données | Script de création et données de démonstration |
| Plan de tests et rapport de tests | Scénarios de test et résultats obtenus |
| Manuel utilisateur | Guide d'utilisation de la plateforme pour les différents rôles |
| Rapport de stage / soutenance | Document final présentant la démarche, les résultats et les perspectives |

# 10. Planning prévisionnel

| Phase | Contenu | Durée indicative |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage et analyse des besoins | Étude de l'existant, entretiens, rédaction du cahier des charges | 2 à 3 semaines |
| 2. Conception | Modélisation UML, architecture technique, maquettes UI | 2 à 3 semaines |
| 3. Développement — Modules cœur | Produits, stocks, ventes, employés, fournisseurs, commandes | 5 à 6 semaines |
| 4. Développement — Module IA & tableaux de bord | Prévisions, recommandations, reporting | 3 à 4 semaines |
| 5. Tests et corrections | Tests unitaires, fonctionnels, sécurité | 2 semaines |
| 6. Déploiement et documentation | Mise en production, rédaction des manuels | 1 à 2 semaines |

# 11. Critères de réussite

- Fonctionnel : l'ensemble des modules (produits, stocks, ventes, employés, fournisseurs, commandes) est opérationnel et couvre les besoins exprimés.

- Intelligence artificielle : le module de prévision/analyse fournit des résultats pertinents et compréhensibles par un utilisateur non-technique.

- Sécurité : l'accès aux données est correctement restreint selon les rôles définis.

- Ergonomie : les utilisateurs finaux peuvent prendre en main l'application avec un minimum de formation.

- Performance : l'application répond aux exigences de temps de réponse même en usage quotidien.

- Documentation : les livrables (technique et utilisateur) permettent la maintenance et l'évolution future du projet.

Ce cahier des charges constitue un document de référence évolutif. Il pourra être ajusté en cours de stage en fonction des retours de l'encadrant professionnel, des contraintes techniques rencontrées et des priorités métier de la pâtisserie.

Plan de développement détaillé — Phase 3 : Modules cœur

Plateforme de gestion intégrée pour une pâtisserie

0. Lire avant de coder : le piège du "syndrome de l'application fragmentée"

Le symptôme classique : chaque module (produits, stocks, ventes, employés, fournisseurs, commandes) fonctionne parfaitement en isolation, avec ses propres données de test, mais le jour où on branche tout ensemble : les formats ne correspondent pas, le stock ne se déduit pas vraiment à la vente, les IDs ne matchent pas, l'auth casse un module sur deux.

Cause racine réelle : on développe les modules en silos et on ne les intègre qu'à la fin ("Big Bang Integration"). La solution n'est pas "faire plus attention" — c'est changer l'ordre et la méthode de développement.

Stratégie exacte à appliquer : le "Walking Skeleton" + intégration continue

Principe : dès la première semaine, on construit une chaîne complète, bout-en-bout, ultra-simplifiée, qui traverse TOUS les modules (frontend → API → base de données → retour frontend). Ensuite, on épaissit chaque module progressivement — on n'ajoute JAMAIS un module sans le reconnecter immédiatement au flux global.

C'est l'inverse de l'approche instinctive ("je finis le module Produits à 100%, puis Stocks à 100%, puis..."). Voici les 7 règles concrètes à respecter tout au long du projet :

| # | Règle | Pourquoi elle empêche la fragmentation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contrat d'API défini AVANT le code (fichier OpenAPI/Swagger unique, versionné dans le repo) | Frontend et backend codent contre la même spec dès le jour 1 ; plus de "ça devait être productId pas product_id" |
| 2 | Un seul schéma de base de données, source unique de vérité (migrations versionnées, jamais de champ créé "à la volée" dans un module) | Élimine les incohérences de clés étrangères entre modules |
| 3 | Un repo unique (monorepo) ou des dépôts liés par un docker-compose commun | Un seul git clone + docker-compose up doit démarrer l'app complète, toujours |
| 4 | Vertical slice obligatoire avant d'élargir : chaque module livré doit immédiatement être branché aux modules déjà existants, pas juste testé seul | On ne peut jamais accumuler de dette d'intégration |
| 5 | Tests d'intégration bout-en-bout (E2E) exécutés à CHAQUE fin de sprint, pas seulement à la fin du projet | Détecte l'incompatibilité entre modules en 1 semaine, pas en 1 mois |
| 6 | Intégration continue (CI) : pipeline qui build + lance les tests à chaque push/merge | Impossible de fusionner du code qui casse le reste |
| 7 | Démo hebdomadaire du parcours complet (pas juste du module du jour) | Force à vérifier régulièrement que la chaîne entière fonctionne |

Schéma du flux d'intégration à ne jamais perdre de vue

[Frontend] --(contrat OpenAPI)--> [API Backend] --(schéma unique)--> [Base de données]

↑                                    │

└──────────── réponse JSON ──────────┘

Chaque module ajouté DOIT :

1. Respecter le schéma de données déjà existant (pas de duplication de données)

2. Exposer/consommer via l'API centrale (pas d'accès direct concurrent à la BDD)

3. Être immédiatement testé dans le parcours complet (scénario E2E), pas isolément

Definition of Done (DoD) globale — valable pour TOUT module, à cocher avant de le considérer "fini"

- [ ] Le module respecte le schéma de BDD central (migration versionnée, revue).

- [ ] Les endpoints suivent exactement le contrat OpenAPI défini en amont.

- [ ] Le module est relié à au moins un autre module déjà existant dans un test E2E réel (pas mocké).

- [ ] Un scénario utilisateur complet passe par l'UI → API → BDD → UI sans intervention manuelle.

- [ ] Les tests automatisés (unitaires + intégration) passent en CI.

- [ ] Aucune donnée de démo/mock codée en dur ne subsiste dans le code de production.

1. Environnement et fondations communes (Sprint 0 — avant tout module métier)

Cette étape est non négociable : c'est elle qui garantit que tous les modules suivants s'emboîteront.

1.1 Architecture & structure du dépôt

- Créer le monorepo (/frontend, /backend, /ai-service, /docs, /infra).

- Rédiger le fichier docker-compose.yml (backend + frontend + base de données + service IA) : docker-compose up doit tout démarrer.

- Mettre en place le pipeline CI (GitHub Actions/GitLab CI) : build, lint, tests unitaires, tests E2E sur chaque pull request.

1.2 Contrat d'API (le document le plus important du projet)

- Rédiger la spécification OpenAPI/Swagger complète listant tous les endpoints prévus pour les 6 modules cœur (même ceux pas encore codés — en 501 Not Implemented).

- Générer les types/DTOs partagés à partir de cette spec (ex. openapi-typescript) pour que frontend et backend utilisent exactement les mêmes structures.

1.3 Base de données — schéma unique

- Modéliser le schéma relationnel complet (MCD/MLD) couvrant produits, recettes, stocks, ventes, employés, fournisseurs, commandes — avant d'écrire le code d'un seul module, pour que les clés étrangères soient cohérentes dès le départ.

- Mettre en place l'outil de migrations (ex. Prisma Migrate, Sequelize, Flyway).

- Créer un jeu de données de test partagé (seed.sql), utilisé par TOUS les développeurs et par les tests E2E — jamais de données inventées module par module.

1.4 Authentification & rôles (fondation transversale)

- Implémenter l'authentification (JWT) et le système de rôles (Admin, Responsable production, Vendeur, Responsable stock/achats, Employé) en premier, car chaque module en dépend.

- Middleware de contrôle d'accès centralisé (pas de vérification de rôle dupliquée dans chaque module).

1.5 Le "Walking Skeleton" initial

- Construire un parcours minimal bout-en-bout : une page frontend qui liste les produits, un endpoint backend qui les retourne depuis la vraie base de données, déployé et testé.

- Objectif de cette étape : prouver que la chaîne complète fonctionne, avant d'ajouter la moindre complexité métier.

Livrable de fin de Sprint 0 : application vide mais fonctionnelle de bout en bout (login → liste produits vide → BDD réelle), CI verte, contrat d'API figé en v1.

2. Sprint 1 — Module Produits + Module Stocks (développés ensemble, jamais séparément)

Ces deux modules sont volontairement fusionnés dans le planning : un produit sans stock n'a pas de sens métier, donc les développer isolément est la première source classique de fragmentation.

Tâches Backend

- Endpoints CRUD produits (/products) conformes au contrat OpenAPI.

- Modèle de recette : association produit ↔ liste de matières premières + quantités.

- Endpoints stocks (/stocks) : consultation des quantités, mouvements (entrée/sortie/perte).

- Logique de déduction automatique du stock de matières premières lors de la déclaration de fabrication d'un produit (fonction centrale, testée unitairement).

- Génération d'alertes (stock bas / péremption proche) exposée via un endpoint dédié.

Tâches Frontend

- Écran de gestion du catalogue produits (création, édition, catégorisation).

- Écran de gestion des recettes (associer matières premières à un produit).

- Tableau de suivi des stocks avec indicateurs visuels (rupture, stock bas).

- Formulaire de déclaration de fabrication (qui déclenche la déduction de stock).

Tâches Base de données

- Tables products, categories, ingredients, recipes (table de liaison produit-ingrédient-quantité), stock_movements.

- Contraintes d'intégrité (clé étrangère produit → recette → ingrédient) validées par migration.

Intégration obligatoire avant de clôturer le sprint

- Scénario E2E : créer un produit → lui associer une recette → déclarer une fabrication → vérifier que le stock de matières premières a bien diminué dans la base réelle → vérifier que l'alerte se déclenche si le seuil est atteint.

- Ce scénario devient un test automatisé permanent (regression test), rejoué à chaque sprint suivant.

3. Sprint 2 — Module Ventes (branché immédiatement sur Produits/Stocks)

Tâches Backend

- Endpoint d'enregistrement de vente (/sales) qui, à chaque vente, appelle la même fonction de déduction de stock que le module Fabrication (réutilisation, pas de logique dupliquée).

- Calcul automatique du chiffre d'affaires, marge par produit (basé sur coût recette vs prix de vente).

- Génération de ticket/facture simplifiée (PDF ou HTML).

- Endpoint d'historique des ventes filtrable (jour/semaine/mois/produit).

Tâches Frontend

- Interface de caisse (sélection produits, quantités, mode de paiement, validation).

- Écran d'historique et de filtrage des ventes.

- Composant d'affichage du chiffre d'affaires en temps réel.

Tâches Base de données

- Tables sales, sale_items, payments.

Intégration obligatoire

- Scénario E2E : vendre un produit → vérifier la baisse du stock de produit fini en base réelle → vérifier que la vente apparaît dans l'historique → vérifier le calcul de marge.

- Point de vigilance anti-fragmentation : ne jamais dupliquer la logique de déduction de stock entre le module Vente et le module Production — un seul service partagé (StockService) doit être appelé par les deux.

4. Sprint 3 — Modules Employés + Fournisseurs

Modules plus indépendants entre eux, mais chacun doit quand même se raccrocher au tronc commun (auth/rôles pour Employés, achats pour Fournisseurs).

Module Employés — tâches

- Backend : CRUD fiches employé, plannings, suivi congés/heures, liaison avec le système de rôles déjà en place (Sprint 0) — pas de nouveau système de rôles parallèle.

- Frontend : écran fiches employé, planning hebdomadaire, suivi des congés.

- BDD : tables employees, schedules, leaves.

- Intégration : un compte employé créé ici doit correspondre exactement à un compte utilisateur de l'authentification (même ID, pas de doublon de référentiel).

Module Fournisseurs — tâches

- Backend : CRUD fournisseurs, historique des commandes passées, évaluation (délai/qualité).

- Frontend : écran fiches fournisseurs, historique.

- BDD : table suppliers, liée à la future table orders (préparée mais utilisée pleinement au sprint 4).

- Intégration : le champ "fournisseur" des ingrédients (Sprint 1) doit référencer cette table — vérifier qu'aucune donnée de fournisseur n'a été codée en dur ailleurs.

Intégration obligatoire

- Scénario E2E : créer un employé → vérifier qu'il peut se connecter avec le rôle attribué et n'accéder qu'aux modules autorisés.

- Scénario E2E : créer un fournisseur → l'associer à un ingrédient existant du module Produits.

5. Sprint 4 — Module Commandes (le module le plus "transversal", donc le plus à risque de fragmentation)

Ce module touche Stocks, Ventes et Fournisseurs simultanément : c'est le test ultime de la cohérence de l'architecture.

Tâches Backend

- Commandes fournisseurs (/purchase-orders) : création, changement de statut (en attente/validée/livrée), et à la réception, appel automatique au StockService pour incrémenter le stock (même service que Sprint 1/2, sens inverse).

- Commandes clients spéciales (/customer-orders) : liées au module Ventes et Produits.

- Notifications automatiques de changement de statut (email interne ou notification in-app).

Tâches Frontend

- Écran de suivi des commandes fournisseurs avec statuts visuels.

- Écran de gestion des commandes clients spéciales.

Tâches Base de données

- Tables purchase_orders, purchase_order_items, customer_orders.

Intégration obligatoire

- Scénario E2E complet, LE test de validation de toute la phase 3 : passer une commande fournisseur → la marquer livrée → vérifier l'augmentation du stock réel → fabriquer un produit avec ce stock → le vendre → vérifier la mise à jour du chiffre d'affaires et du stock final. Ce scénario unique traverse les 6 modules cœur — s'il passe, la fragmentation est écartée.

6. Sprint 5 — Consolidation, régression globale et préparation à la phase IA

- Rejouer TOUS les scénarios E2E des sprints précédents ensemble, dans un seul environnement de staging propre (pas de données résiduelles de tests précédents).

- Revue de cohérence des données : aucun champ dupliqué entre modules, aucune logique métier copiée-collée à deux endroits.

- Audit de performance sur le parcours complet (temps de réponse < 2s comme exigé dans le cahier des charges).

- Nettoyage : suppression de tout code mort, tout mock, toute donnée de démonstration codée en dur.

- Export d'un jeu de données consolidé (ventes, stocks, historique) qui servira de base au module IA (phase suivante) — vérifier que les données sont exploitables telles quelles, sans retraitement manuel.

Livrable de fin de phase 3 : application couvrant les 6 modules cœur, fonctionnelle de bout en bout sur un scénario métier réel complet, testée automatiquement, déployée sur l'environnement de staging.

7. Récapitulatif visuel du planning

| Sprint | Modules | Durée indicative | Test d'intégration clé de fin de sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fondations (BDD, API, auth, CI, walking skeleton) | 1 semaine | Chaîne vide mais fonctionnelle de bout en bout |
| 1 | Produits + Stocks | 1,5 semaine | Fabrication → déduction de stock réelle |
| 2 | Ventes | 1 semaine | Vente → baisse de stock + calcul marge |
| 3 | Employés + Fournisseurs | 1 semaine | Login par rôle + liaison ingrédient-fournisseur |
| 4 | Commandes | 1,5 semaine | Cycle complet achat → stock → fabrication → vente |
| 5 | Consolidation & régression | 1 semaine | Rejeu de tous les scénarios E2E ensemble |
| Total |  | ~7 semaines |  |

8. Rappel : les 3 signaux d'alerte à surveiller en continu

Si l'un de ces signaux apparaît pendant le développement, c'est que le syndrome de fragmentation est en train de s'installer — il faut s'arrêter et corriger avant d'avancer :

- "Ça marche chez moi mais pas en intégration" → signe que le contrat d'API ou le schéma de BDD n'est pas respecté à la lettre.

- Deux endroits différents dans le code font la même déduction de stock (ou tout autre calcul métier) → dette d'intégration garantie ; centraliser immédiatement dans un service partagé.

- Un module est "terminé" mais n'a jamais été testé avec les autres → viole la règle du vertical slice ; ne jamais passer au sprint suivant sans le test E2E correspondant.

Plan de développement détaillé — Phase 4 : Module IA & tableaux de bord

Plateforme de gestion intégrée pour une pâtisserie

0. Lire avant de coder : le piège du "module IA vitrine"

Le piège de la phase 3 était le module qui marche seul mais pas assemblé. Sur cette phase, le piège est différent mais tout aussi fréquent, surtout en projet de fin d'études : le module IA "vitrine".

Symptôme : le data scientist/développeur construit son modèle dans un notebook Jupyter, sur un fichier CSV exporté une fois, obtient de jolis graphiques… puis découvre à la fin qu'il ne sait pas brancher ce modèle sur les vraies données de production, que le format ne correspond pas à ce qu'attend le tableau de bord, et que le résultat affiché à la soutenance est un mock déguisé en IA.

Cause racine : on traite l'IA comme un exercice académique séparé du reste de l'application, développé "à côté", au lieu de la traiter comme un module applicatif normal (avec pipeline de données, API, tests, intégration continue) — exactement les mêmes règles que la phase 3, appliquées à la donnée et au modèle.

Stratégie exacte à appliquer : le "Walking Skeleton" de la donnée

Principe : dès le premier jour de cette phase, on construit une chaîne complète et réelle : base de données de production → pipeline de données → modèle (même très simple/naïf) → API → composant du tableau de bord. On n'améliore la sophistication du modèle qu'une fois cette chaîne validée bout en bout avec de vraies données.

Ce n'est PAS : "je passe 2 semaines à choisir et peaufiner le meilleur modèle de prévision, puis je le branche à la fin." C'est l'inverse : un modèle basique (ex. moyenne mobile) branché au vrai flux dès le sprint 0, puis amélioré progressivement sans jamais se déconnecter de la chaîne réelle.

| # | Règle | Pourquoi elle empêche le "module IA vitrine" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pipeline de données défini avant le modèle : extraction automatisée depuis la base de données unique (celle de la phase 3), jamais depuis un export manuel ponctuel | Garantit que le modèle voit toujours les données réelles et à jour, pas un instantané figé |
| 2 | Le service IA est un module applicatif comme les autres : API contractuelle (OpenAPI), versionnée, testée, intégrée au monorepo/docker-compose existant | Élimine le "notebook isolé qu'on ne sait pas déployer" |
| 3 | Walking skeleton dès le sprint 0 : un modèle naïf, mais branché réellement de bout en bout (BDD → API → dashboard) | Prouve la faisabilité technique de l'intégration avant d'investir dans la sophistication du modèle |
| 4 | Versioning des modèles ET des jeux de données d'entraînement (ex. dossier models/v1/, métadonnées de date/version des données utilisées) | Garantit la reproductibilité et évite le "je ne sais plus quel modèle tourne en prod" |
| 5 | Évaluation quantitative systématique (MAE, RMSE, précision/rappel selon le cas) comparée à une baseline simple, à chaque itération | Empêche de présenter un modèle "qui a l'air bien" sans preuve mesurable de sa performance |
| 6 | Validation métier humaine à chaque sprint : les prévisions/recommandations sont montrées au "gérant" (ou à l'encadrant jouant ce rôle) pour vérifier qu'elles sont exploitables, pas seulement mathématiquement correctes | Une IA statistiquement correcte mais inutilisable métier reste un échec fonctionnel |
| 7 | Le tableau de bord ne consomme JAMAIS de données codées en dur après le sprint 0 — uniquement l'API réelle | Élimine le risque de démo trompeuse à la soutenance |
| 8 | Indicateur de confiance obligatoire sur chaque sortie IA (prévision, recommandation, anomalie, segmentation) — jamais un chiffre nu | Empêche l'utilisateur métier de traiter une estimation incertaine comme une vérité absolue |
| 9 | Gestion explicite des produits sans historique suffisant : réponse structurée "donnée insuffisante", jamais une valeur inventée ou une extrapolation silencieuse | Évite les prévisions aberrantes sur les nouveaux produits, source classique de perte de confiance dans l'IA |
| 10 | Cache des résultats IA avec invalidation explicite (TTL + invalidation sur nouvel événement métier) plutôt qu'un recalcul à chaque appel | Garantit les performances du tableau de bord sans sacrifier la fraîcheur des données |
| 11 | Interdiction stricte de recalculer une métrique métier (marge, stock, chiffre d'affaires) dans le service IA — ces valeurs sont consommées telles qu'exposées par le backend cœur (endpoints dédiés ou vues de données contrôlées), jamais réimplémentées côté IA | Une seule source de vérité par métrique ; élimine les écarts entre dashboard et écrans détaillés, sans coupler le service IA aux détails internes du backend |

Schéma du flux d'intégration à ne jamais perdre de vue

[Base de données de production]          (produits, stocks, ventes, commandes — phase 3)

│

▼

[Pipeline ETL / extraction]  ──> jeu de données d'entraînement versionné

│

▼

[Service IA (API dédiée)]  ──> endpoints /forecast, /recommendations,

│                        /anomalies, /segmentation (contrat OpenAPI)

│                        chaque réponse inclut : valeur + indicateur

│                        de confiance + statut ("ok" / "donnée

│                        insuffisante")

▼

[Cache des résultats IA]  ──> clé = (endpoint, produit, période, version modèle)

│                        TTL + invalidation sur événement métier

│                        (nouvelle vente, réception stock, etc.)

▼

[Backend applicatif (phase 3)] ──> agrège et expose via /dashboard

│                        (CA, marge, stock TOUJOURS lus depuis

│                        le backend cœur, jamais recalculés par l'IA)

▼

[Frontend — Tableau de bord]  ──> graphiques, KPIs, alertes, exports

Chaque brique ajoutée DOIT :

1. Lire des données réelles issues de la BDD de production (jamais un fichier statique en dur)

2. Exposer ses résultats via un endpoint versionné, conforme au contrat d'API

3. Être visible et vérifiable dans le tableau de bord AVANT de passer à l'amélioration suivante du modèle

4. Accompagner toute sortie prédictive d'un indicateur de confiance et d'un statut explicite

5. Ne jamais recalculer une métrique métier déjà possédée par le backend cœur

Definition of Done (DoD) globale — valable pour TOUTE brique IA/dashboard

- [ ] Les données utilisées proviennent du pipeline ETL branché sur la vraie base de données (pas de CSV statique en production).

- [ ] Le résultat (prévision, recommandation, anomalie, KPI) est exposé via un endpoint conforme au contrat d'API.

- [ ] Le résultat est visible dans le tableau de bord réel, pas seulement dans un notebook ou un script isolé.

- [ ] Une métrique d'évaluation quantitative est documentée et comparée à une baseline simple.

- [ ] Le modèle et le jeu de données utilisés sont versionnés et traçables.

- [ ] Un utilisateur métier (gérant/encadrant) a validé que le résultat est compréhensible et exploitable.

- [ ] Chaque prédiction est accompagnée d'un indicateur de confiance explicite (intervalle, score ou niveau qualitatif).

- [ ] Le cas "produit sans historique suffisant" est géré explicitement (statut dédié), jamais par une valeur inventée.

- [ ] Le résultat est servi via le cache avec une politique d'invalidation documentée, pas recalculé à chaque requête.

- [ ] Aucune métrique métier (marge, stock, CA) n'est recalculée dans le service IA : elle est consommée via un endpoint dédié ou une vue de données exposée par le backend cœur.

Conception détaillée des 4 améliorations clés (transversales à tous les sprints)

Ces quatre points ne sont pas des options ajoutables à la fin : ce sont des contrats respectés dès le premier endpoint IA codé (le walking skeleton du Sprint 0 les applique déjà, même sous leur forme la plus simple).

a) Indicateur de confiance sur chaque prédiction

- Format de réponse standard pour tous les endpoints IA : { "value": ..., "confidence": { "level": "haute|moyenne|faible", "interval": [min, max] }, "status": "ok" }.

- Pour la prévision : intervalle basé sur l'erreur du modèle sur le jeu de test (ex. ± écart-type des résidus).

- Pour les recommandations/segmentation : niveau qualitatif dérivé du volume de données disponible (ex. "faible" si moins de 4 semaines d'historique).

- Le frontend doit afficher cet indicateur systématiquement à côté du chiffre — jamais un chiffre seul.

b) Gestion explicite des produits sans historique

- Règle de décision au niveau du service IA : si un produit a moins d'un seuil défini de points d'historique (ex. moins de 14 jours de ventes), l'endpoint renvoie "status": "insufficient_data" au lieu d'une prévision.

- Stratégie de repli affichée côté frontend : proposer une estimation à partir de la moyenne de la catégorie du produit (clairement étiquetée "estimation par catégorie, pas encore de prévision individuelle"), plutôt que de masquer l'information ou d'inventer un chiffre.

- Ce cas doit être couvert par un test automatisé dédié (produit fraîchement créé, zéro vente) pour ne jamais régresser silencieusement vers un résultat aberrant.

c) Cache des résultats IA

- Ajout d'une couche de cache (ex. Redis, ou a minima une table ai_results_cache en base si Redis est jugé excessif pour le volume du projet) devant chaque endpoint coûteux (/forecast, /segmentation, /dashboard/summary).

- Clé de cache = combinaison endpoint + identifiant produit/période + version du modèle, pour éviter de servir un résultat obsolète après un réentraînement.

- Invalidation à deux niveaux : TTL par défaut (ex. 1 heure) ET invalidation immédiate déclenchée par un événement métier pertinent (nouvelle vente enregistrée, réception de commande) pour les indicateurs les plus sensibles du dashboard.

- Le service IA doit exposer une distinction claire entre "résultat servi depuis le cache" et "résultat recalculé", utile pour le débogage et les tests de performance.

d) Interdiction de recalculer les métriques métier dans le service IA

- Le service IA ne doit jamais réimplémenter le calcul de marge, de chiffre d'affaires ou de niveau de stock : il consomme ces données métier telles qu'exposées par le backend cœur, via des endpoints dédiés ou des vues de données contrôlées — sans réinventer la logique de calcul.

- Point d'implémentation important : éviter qu'une prédiction pour des centaines de produits ne se traduise par des centaines d'appels unitaires (GET /stock/{id}, GET /margin/{id}...) au backend cœur — ce pattern crée un couplage fort et un risque de performance. Préférer un endpoint batch dédié (ex. GET /products/metrics?ids=...) ou une vue de données en lecture (table/vue matérialisée exposée spécifiquement pour la consommation IA, régénérée par le backend cœur) alimentant le pipeline ETL du Sprint 0, plutôt que des appels synchrones produit par produit à chaque prédiction.

- Concrètement : le module Recommandation de production (Sprint 2) et le module Segmentation (Sprint 4) consomment marge/stock via ce mécanisme batch/vue de données, jamais en recalculant à partir des données brutes ni en multipliant les appels unitaires.

- Une revue de code dédiée à ce point doit être faite à chaque fin de sprint IA (voir DoD), car c'est la duplication — et le couplage — les plus faciles à introduire sans s'en rendre compte.

1. Sprint 0 — Fondations IA & walking skeleton (avant tout modèle sophistiqué)

1.1 Service IA — infrastructure

- Créer le service ai-service (Python, FastAPI ou Flask) intégré au docker-compose.yml existant (phase 3).

- Définir le contrat d'API du module IA (endpoints /forecast, /production-recommendations, /anomalies, /segmentation, /insights) — en 501 Not Implemented pour les endpoints pas encore développés, comme fait en phase 3.

- Mettre en place l'accès en lecture du service IA à la base de données de production (connexion dédiée, lecture seule, pour ne jamais risquer d'écrire par erreur dans les données métier).

- Mettre en place la couche de cache des résultats IA (Redis ou table dédiée) et le format de réponse standard incluant systématiquement confidence et status, dès le premier endpoint du walking skeleton.

1.2 Pipeline de données (ETL)

- Écrire le script d'extraction automatisée : historique des ventes, mouvements de stock, données produits/recettes, depuis la base de données unique.

- Nettoyage et structuration des données (gestion des valeurs manquantes, agrégation par jour/produit).

- Export versionné du jeu de données d'entraînement (ex. data/v1/sales_history.parquet + fichier de métadonnées : date d'extraction, période couverte, volumétrie).

1.3 Walking skeleton IA

- Implémenter un modèle naïf baseline (ex. moyenne mobile sur 7 jours, ou moyenne du même jour la semaine précédente) pour la prévision des ventes.

- Exposer ce modèle baseline via l'endpoint /forecast.

- Construire le premier composant frontend du tableau de bord affichant cette prévision (courbe simple), alimenté uniquement par l'API réelle.

Intégration obligatoire avant de clôturer le sprint

- Scénario E2E : une vente enregistrée aujourd'hui dans le module Ventes (phase 3) doit être visible dans le jeu de données d'entraînement après le prochain cycle d'extraction, et influencer la prévision affichée au tableau de bord.

- Livrable de fin de Sprint 0 : chaîne complète fonctionnelle avec un modèle simple mais réel — preuve que l'intégration IA ↔ application ↔ dashboard fonctionne, avant toute sophistication.

2. Sprint 1 — Module Prévision des ventes (forecasting)

Tâches Data Science / Backend IA

- Feature engineering : saisonnalité (jour de semaine, mois, événements/jours fériés), tendances, historique glissant par produit.

- Entraînement d'un modèle de prévision plus avancé (ex. Prophet, SARIMA, ou régression avec features temporelles selon le volume de données disponible).

- Évaluation quantitative : comparaison MAE/RMSE du nouveau modèle contre la baseline du Sprint 0, sur un jeu de test temporel (validation "out-of-time", jamais un simple split aléatoire pour des séries temporelles).

- Endpoint /forecast?product_id=&horizon= renvoyant les prévisions par produit et par période, avec intervalle de confiance calculé à partir des résidus du modèle.

- Règle explicite pour les produits sans historique suffisant (< seuil défini, ex. 14 jours de ventes) : renvoyer "status": "insufficient_data" plutôt qu'une prévision extrapolée à partir de trop peu de points.

- Mise en cache de la réponse (clé produit + horizon + version modèle), avec invalidation lors de l'enregistrement d'une nouvelle vente sur ce produit.

Tâches Frontend

- Écran de prévision : sélection produit/période, courbe prévision vs historique réel.

- Indicateur de confiance affiché systématiquement à côté de chaque valeur prédite (intervalle + niveau qualitatif), jamais un chiffre nu.

- Affichage dédié pour les produits en insufficient_data : message clair + estimation de repli par catégorie, explicitement étiquetée comme telle.

Intégration obligatoire

- Scénario E2E : générer une prévision pour un produit réel du catalogue → comparer visuellement au tableau de bord avec les ventes réelles historiques déjà enregistrées.

- Validation métier : présenter les prévisions à l'encadrant/gérant fictif et ajuster l'horizon ou la granularité si les résultats ne sont pas exploitables tels quels.

3. Sprint 2 — Module Recommandation de production

Tâches Backend IA

- Combiner la sortie du module Prévision (Sprint 1) avec le stock actuel et le taux de perte historique — le stock actuel est consommé via un endpoint batch dédié ou une vue de données exposée par le backend cœur (module Stocks, phase 3), jamais recalculé à partir des mouvements bruts ni interrogé produit par produit (règle 11 / point d).

- Calculer une quantité de production recommandée par produit et par période, avec une logique explicite (pas de boîte noire) : quantité recommandée = prévision de vente + marge de sécurité − stock actuel, ajustée par le taux de gaspillage historique.

- Propager l'indicateur de confiance de la prévision sous-jacente jusqu'à la recommandation finale (une recommandation basée sur une prévision peu fiable doit hériter de ce niveau de confiance).

- Pour un produit en insufficient_data, ne pas générer de recommandation chiffrée : renvoyer un statut explicite invitant à une décision manuelle.

- Endpoint /production-recommendations conforme au contrat d'API, résultat mis en cache et invalidé à chaque réception de commande fournisseur ou déclaration de fabrication.

Tâches Frontend

- Écran de recommandation de production intégré au module Fabrication existant (phase 3) — l'utilisateur voit la suggestion directement dans son flux de travail habituel, pas dans un écran IA séparé et déconnecté.

Intégration obligatoire

- Scénario E2E : une recommandation générée doit pouvoir être directement transformée en déclaration de fabrication dans le module Produits/Stocks (réutilisation du flux de la phase 3, pas de ressaisie manuelle).

- Vérifier que la recommandation évolue correctement si le stock ou les prévisions changent (pas de valeur figée en cache indéfiniment).

4. Sprint 3 — Module Détection d'anomalies

Tâches Backend IA

- Définir les anomalies à détecter : baisse anormale des ventes d'un produit, écart significatif entre stock théorique et inventaire réel, pic de perte/gaspillage inhabituel.

- Implémenter une méthode de détection adaptée au volume de données du projet (ex. seuils statistiques/écart-type par rapport à la moyenne mobile, ou méthode plus avancée type Isolation Forest si le volume de données le justifie — à ne pas sur-complexifier si les données sont limitées).

- Endpoint /anomalies renvoyant la liste des anomalies détectées avec leur niveau de sévérité et un indicateur de confiance (une anomalie détectée sur peu de points historiques doit être signalée comme moins certaine).

- Exclure explicitement de la détection les produits en insufficient_data (moins de X jours d'historique) : une variation sur un produit tout juste lancé n'est pas une anomalie, c'est l'absence de référence — éviter les faux positifs systématiques sur les nouveaux produits.

Tâches Frontend / Intégration système existant

- Brancher les anomalies détectées sur le système de notifications déjà construit en phase 3 (module Commandes) plutôt que de créer un second système de notifications parallèle.

- Affichage des anomalies actives dans le tableau de bord avec un lien direct vers l'écran concerné (produit, stock, vente).

Intégration obligatoire

- Scénario E2E : injecter une anomalie réaliste dans les données de test (ex. chute brutale de vente d'un produit sur 3 jours) → vérifier qu'elle est détectée et notifiée par le canal existant, sans doublon de logique de notification.

5. Sprint 4 — Segmentation des produits & suggestions personnalisées

Tâches Backend IA

- Segmentation des produits selon rentabilité et volume de vente (ex. matrice "produits stars / vaches à lait / dormants / à retirer", basée sur marge × fréquence de vente, calculable simplement sans modèle complexe) — la marge par produit est consommée en une fois via un endpoint batch/une vue de données exposée par le backend cœur (pas une requête par produit), jamais recalculée à partir du coût de recette par le service IA (règle 11 / point d).

- Produits en insufficient_data placés dans une catégorie dédiée "en observation" plutôt que classés arbitrairement dans un des quadrants.

- Génération de suggestions : mise en avant de produits rentables mais peu vendus, alerte sur produits à faible marge à forte rotation, suggestion d'ajustement de prix argumentée par les données, chacune accompagnée d'un niveau de confiance.

- Endpoints /segmentation et /insights, résultats mis en cache (TTL plus long que la prévision, ex. 24h, car la segmentation évolue plus lentement) et invalidés lors d'un changement de prix ou de recette.

Tâches Frontend

- Écran de segmentation avec visualisation claire (ex. graphique à quadrants) et liste de suggestions actionnables, formulées en langage métier compréhensible (pas de jargon statistique brut).

Intégration obligatoire

- Scénario E2E : vérifier que la segmentation reflète bien les données réelles de ventes/marges déjà présentes dans le système (recouper manuellement un ou deux produits pour valider la cohérence du calcul).

6. Sprint 5 — Tableau de bord consolidé & reporting

Tâches Backend

- Endpoint d'agrégation /dashboard/summary combinant KPIs du cœur applicatif (phase 3 : chiffre d'affaires, stock critique, meilleures ventes — lus directement depuis le backend cœur, jamais recalculés côté agrégation) et sorties IA (prévisions, anomalies actives, segmentation, chacune avec son indicateur de confiance).

- Mise en cache de cet endpoint d'agrégation en particulier (le plus coûteux, car il combine plusieurs sources) avec invalidation courte (ex. quelques minutes) pour garantir le temps de réponse < 2s exigé même en cas de forte consultation du dashboard.

- Génération de rapports exportables (PDF, Excel) sur une période donnée, réutilisant les mêmes données (et le même cache) que le tableau de bord affiché (pas de recalcul divergent entre écran et export).

Tâches Frontend

- Composition de l'écran de tableau de bord final : indicateurs clés, courbes de prévision, alertes d'anomalies, segmentation produits, bouton d'export.

- Visualisations graphiques (courbes, histogrammes, camemberts) conformes au besoin exprimé dans le cahier des charges.

Intégration obligatoire

- Scénario E2E : ouvrir le tableau de bord → vérifier que chaque widget affiche des données cohérentes avec les modules sources (aucun chiffre du dashboard ne doit contredire l'écran détaillé correspondant) → exporter un rapport PDF et vérifier la cohérence avec l'écran.

7. Sprint 6 — Consolidation, régression globale et robustesse IA

- Rejouer l'ensemble des scénarios E2E des phases 3 ET 4 ensemble, dans l'environnement de staging, pour valider l'application complète de bout en bout.

- Mettre en place (ou au minimum documenter) la planification du réentraînement périodique des modèles (ex. tâche planifiée hebdomadaire) pour que les prévisions restent pertinentes avec l'accumulation de nouvelles données.

- Vérifier de façon transversale, sur les 4 sprints IA, que le traitement insufficient_data est cohérent partout (mêmes seuils, même format de statut) et qu'aucun endpoint n'a régressé vers une valeur inventée.

- Audit de performance du tableau de bord (temps de réponse < 2 secondes comme exigé), avec mesure explicite du taux de succès du cache (hit ratio) sur les endpoints IA les plus sollicités.

- Revue de code dédiée : rechercher toute occurrence de calcul de marge/stock/CA à l'intérieur du service IA, ainsi que tout appel unitaire produit par produit vers le backend cœur, et les remplacer par la consommation batch/vue de données déjà en place.

- Nettoyage final : suppression de tout notebook exploratoire, tout modèle expérimental non utilisé, toute donnée de démonstration codée en dur.

Livrable de fin de phase 4 : plateforme complète (modules cœur + IA + tableaux de bord) fonctionnelle de bout en bout, avec des prévisions/recommandations/anomalies alimentées par les données réelles de production, prête pour la phase de tests globaux et de déploiement.

8. Récapitulatif visuel du planning

| Sprint | Contenu | Durée indicative | Test d'intégration clé de fin de sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fondations IA, pipeline ETL, walking skeleton (modèle baseline) | 3 à 4 jours | Vente réelle → visible dans le jeu de données → influence la prévision affichée |
| 1 | Prévision des ventes (modèle avancé) | 1 semaine | Prévision cohérente avec l'historique réel, validée par un utilisateur métier |
| 2 | Recommandation de production | 3 à 4 jours | Recommandation transformable en déclaration de fabrication réelle |
| 3 | Détection d'anomalies | 3 à 4 jours | Anomalie injectée détectée et notifiée via le canal existant |
| 4 | Segmentation & suggestions | 3 à 4 jours | Segmentation cohérente avec les données de marge/vente réelles |
| 5 | Tableau de bord consolidé & reporting | 1 semaine | Cohérence totale entre dashboard, écrans détaillés et export PDF |
| 6 | Consolidation & régression globale | 3 à 4 jours | Rejeu de tous les scénarios E2E (phases 3 + 4) ensemble |
| Total |  | ~4 semaines |  |

9. Rappel : les 5 signaux d'alerte à surveiller en continu

- "Le modèle marche très bien dans mon notebook" → tant qu'il n'est pas branché à l'API et visible dans le vrai tableau de bord, il ne compte pas comme terminé.

- Un chiffre du tableau de bord ne correspond pas à ce que montre l'écran détaillé du module concerné → signe d'un recalcul divergent ; il ne doit exister qu'une seule source de vérité par indicateur.

- Une prévision ou une recommandation est présentée sans métrique d'évaluation ni validation métier → c'est un signal statistique non vérifié, pas encore un résultat exploitable pour la soutenance ou la production.

- Une valeur IA est affichée sans indicateur de confiance, ou un produit récent affiche une prévision "normale" → signe que les règles 8 et 9 (confiance / gestion du sans-historique) n'ont pas été appliquées à cet endpoint.

- Le temps de réponse du dashboard se dégrade quand plusieurs utilisateurs le consultent, ou une valeur de marge/CA diffère entre le module cœur et le module IA → signe que le cache (règle 10) ou l'interdiction de recalcul (règle 11) n'est pas respecté.

Terminal 1

Plain Text

1

cd backend

2

npm run dev

Terminal 2

Plain Text

1

cd ai-service

2

.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

Afficher plus de lignes

Phase 4 – Sprint 0 : Fondations du module IA et mise en place du Walking Skeleton

(Version fusionnée — prête à insérer dans le cahier des charges / rapport de réalisation, section 10 ou en annexe)

Objectif du Sprint

L'objectif de ce sprint était de mettre en place l'infrastructure nécessaire à l'intégration de l'intelligence artificielle dans la plateforme et de valider le fonctionnement complet de la chaîne de traitement des données, depuis la base de données jusqu'à l'interface utilisateur.

Cette phase ne visait pas à développer un modèle prédictif avancé, mais à démontrer la faisabilité technique de l'intégration entre les modules métier existants (Phase 3) et le futur système d'intelligence artificielle, conformément au principe du « Walking Skeleton » défini dans le plan de développement.

Travaux réalisés

1. Création du service IA

Un microservice dédié à l'intelligence artificielle a été développé en Python à l'aide du framework FastAPI, exposant une API REST distincte du backend applicatif principal, avec un accès en lecture seule à la base de données de production (SQLite en environnement de développement/test).

Ce service est responsable de :

- l'extraction des données nécessaires aux analyses ;

- le calcul des prévisions ;

- l'exposition des résultats via des API REST ;

- la préparation des futures fonctionnalités IA (recommandations, anomalies, segmentation).

Endpoints initialisés :

- /health

- /forecast

- /production-recommendations (préparé, non implémenté)

- /anomalies (préparé, non implémenté)

- /segmentation (préparé, non implémenté)

- /insights (préparé, non implémenté)

2. Mise en place du pipeline ETL

Un pipeline ETL (Extract, Transform, Load) a été développé afin d'extraire automatiquement les données depuis la base de données unique de production, sans passer par un export manuel ou un fichier statique.

Le pipeline réalise :

- l'extraction des ventes historiques ;

- l'extraction des informations produits ;

- le nettoyage des données ;

- l'agrégation des ventes par jour et par produit ;

- la génération d'un jeu de données exploitable par les modèles IA.

Cette approche garantit que les analyses sont effectuées sur des données réelles issues de l'application.

3. Développement du modèle de prévision initial (Baseline)

Un premier modèle de prévision simple (moyenne mobile) a été implémenté afin de valider la chaîne d'intégration de bout en bout, exposé via l'endpoint /forecast.

Les résultats renvoyés incluent systématiquement une structure standardisée :

{

"value": 5.43,

"confidence": {

"level": "moyenne",

"interval": [4.07, 6.79]

},

"status": "ok"

}

Cette structure respecte les exigences du cahier des charges concernant l'indicateur de confiance, le statut de validité de la prévision, et la traçabilité des résultats IA — aucun chiffre n'est jamais affiché seul à l'utilisateur.

4. Gestion des données insuffisantes

Une règle métier a été mise en place pour éviter les prévisions peu fiables : lorsqu'un produit dispose d'un historique de ventes insuffisant (moins de 14 jours), le système retourne :

{

"status": "insufficient_data"

}

Cette fonctionnalité empêche l'affichage de prévisions artificielles ou statistiquement non pertinentes.

5. Intégration Backend ↔ Service IA

Une couche de communication entre le backend principal et le service IA a été développée sous la forme d'un mécanisme de reverse proxy intégré au backend Node.js/Express :

Frontend

↓

Backend (proxy /ai/*)

↓

Service IA

Le frontend communique uniquement avec le backend via le chemin /ai/*, qui relaie les requêtes vers le service IA sans exposer directement son hôte et son port. Cette architecture apporte une meilleure sécurité, une réduction des problèmes de configuration côté client, et une centralisation des points d'accès API.

Écart constaté avec l'architecture cible initiale : le cahier des charges (section 7) et le plan de développement prévoyaient un routage /ai/* via nginx/Docker (docker-compose.yml comme point d'entrée unique). L'environnement de développement actuel ne disposant pas de Docker, ce routage a été temporairement remplacé par un proxy applicatif interne au backend Express, fonctionnellement équivalent. Ce point devra être tranché avant le déploiement final : conservation du proxy applicatif, ou retour à une architecture nginx/Docker en production.

6. Intégration avec le Frontend

Le module Tableau de bord a été connecté au service IA. Les utilisateurs peuvent désormais visualiser :

- la prévision de ventes ;

- le niveau de confiance associé ;

- l'intervalle de confiance ;

- le statut de la prédiction.

Les données affichées proviennent directement du service IA via les API réelles — aucune donnée simulée ou codée en dur n'est utilisée.

7. Validation et tests

Les validations suivantes ont été réalisées :

- ✅ Tests unitaires du service IA réussis (5/5)

- ✅ Tests de non-régression du backend applicatif réussis (77/77, aucune régression sur les modules cœur de la Phase 3)

- ✅ Communication backend ↔ service IA validée (proxy /ai/*)

- ✅ Exécution correcte du pipeline ETL

- ✅ Affichage des prévisions, du niveau de confiance et du statut dans l'interface utilisateur

- ✅ Gestion vérifiée du cas « données insuffisantes »

- ✅ Vérification des appels réseau réels entre le frontend et les API IA (aucun appel direct au service IA, tout transite par le backend)

- ✅ Vérification du parcours complet de bout en bout :

Base de données → Pipeline ETL → Modèle de prévision → API IA → Backend → Frontend

Un test E2E dédié a confirmé qu'une vente enregistrée dans le module Ventes (Phase 3) est bien prise en compte lors du cycle d'extraction suivant et influence la prévision affichée au tableau de bord.

Livrable de fin de Sprint 0

À l'issue de ce sprint, la plateforme dispose d'une première version opérationnelle du module IA permettant :

- l'exploitation des données réelles de l'application ;

- la génération de prévisions de ventes ;

- l'affichage des résultats dans le tableau de bord ;

- la préparation de l'implémentation des fonctionnalités avancées prévues dans les sprints suivants (prévision avancée, recommandations de production, détection d'anomalies, segmentation des produits).

Cette chaîne complète et fonctionnelle constitue la preuve de faisabilité technique de l'intégration IA, avant toute sophistication du modèle, conformément à la méthodologie définie en Phase 4 du plan de développement.

Statut du Sprint 0 : Terminé et validé. ✅ (sous réserve de la décision d'architecture nginx/Docker vs proxy applicatif à confirmer avant le déploiement final)

Phase 4 – Sprint 1 : Prévision des ventes avancée et sécurisation par rôle

(Version prête à insérer dans le cahier des charges / rapport de réalisation, section 10 ou en annexe)

Objectif du Sprint

L'objectif de ce sprint était de dépasser le modèle de prévision baseline mis en place au Sprint 0 (moyenne mobile simple) en développant un modèle de prévision plus avancé, évalué quantitativement, et en sécurisant l'accès aux fonctionnalités IA selon les rôles définis dans le cahier des charges — un point resté ouvert depuis le Sprint 0.

Cette phase visait également à corriger un écart d'ergonomie constaté sur l'écran de prévision livré au Sprint 0, celui-ci exposant du contenu technique inadapté à un utilisateur métier non-technicien.

Travaux réalisés

1. Audit et sécurisation des rôles sur le module IA

Avant tout développement de nouvelle fonctionnalité, un audit a été mené sur l'état réel des permissions des endpoints IA existants et préparés (aucune protection par rôle n'avait encore été appliquée depuis le Sprint 0). Une matrice de rôles a été définie pour l'endpoint /forecast :

| Rôle | Accès aux prévisions |
| --- | --- |
| Administrateur / Gérant | Autorisé |
| Responsable production | Autorisé |
| Responsable stock/achats | Autorisé |
| Vendeur / Caissier | Refusé (403) |
| Employé | Refusé (403) |

La protection a été appliquée à deux niveaux :

- Backend : réutilisation du middleware de contrôle d'accès existant (Phase 3), sans création d'un second système de rôles parallèle ;

- Frontend : masquage conditionnel de l'écran et des boutons de prévision selon le rôle connecté, via un helper de rôle centralisé et réutilisable.

Des tests automatisés ont vérifié chacun des cinq rôles, à la fois côté API (codes 200/403) et côté interface (présence/absence effective de l'écran).

2. Feature engineering et choix du modèle

Avant de sélectionner un modèle, le volume réel de données disponible dans la base de production a été mesuré : environ 33 points de données au total, répartis sur 2 produits disposant d'un historique suffisant (plus de 14 jours de ventes). Sur la base de ce constat, un modèle de régression linéaire régularisée (Ridge, avec standardisation des variables) a été retenu, plutôt que des modèles plus complexes (Random Forest, Prophet, SARIMA), jugés inadaptés à un si faible volume de données et sujets à un risque élevé de surapprentissage.

Les variables suivantes ont été construites, avec un décalage temporel systématique pour éviter toute fuite de données :

- variables calendaires : jour de la semaine, mois, indicateur weekend, jour férié ;

- variables de retard : ventes à J-1 et à J-7 ;

- moyennes mobiles glissantes sur 7, 14 et 30 jours.

Le modèle baseline du Sprint 0 (moyenne mobile) a été conservé intact comme référence de comparaison, conformément au principe de non-régression.

3. Évaluation quantitative face à la baseline

Une validation dite out-of-time a été mise en place : pour chaque produit, les données les plus anciennes (75 %) servent à l'entraînement, les plus récentes (25 %) servent de test, respectant ainsi la nature séquentielle des séries temporelles (à l'inverse d'un découpage aléatoire, qui aurait introduit une fuite d'information).

| Modèle | Algorithme | MAE | RMSE | Gain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline v1 | Moyenne glissante naïve | 2,98 | 6,10 | Référence |
| Modèle v2 | Régression Ridge + standardisation | 2,71 | 5,27 | +9,2 % / +13,6 % |

L'analyse détaillée produit par produit a révélé un résultat nuancé, documenté sans le masquer : le modèle v2 surpasse nettement la baseline sur les produits à tendance marquée, mais la baseline reste plus précise sur les produits à ventes très stables, où le modèle Ridge réagit de façon excessive à des variations mineures. Une logique de routage hybride a donc été retenue : le modèle le plus performant est sélectionné automatiquement selon le comportement historique de chaque produit, plutôt que d'imposer un modèle unique à l'ensemble du catalogue.

4. Connexion du modèle à l'endpoint /forecast

L'endpoint a été mis à jour pour exploiter cette logique hybride, avec :

- un intervalle de confiance calculé à partir des résidus réels du modèle effectivement utilisé (et non une valeur arbitraire) ;

- l'identifiant du modèle utilisé (ridge-v2 ou baseline-v1) exposé dans la réponse, pour assurer la traçabilité ;

- conservation de la règle « historique insuffisant » (moins de 14 jours), avec status: "insufficient_data" et aucune valeur inventée ;

- une mise en cache des réponses par produit, horizon et version de modèle, invalidée automatiquement à l'enregistrement d'une nouvelle vente sur le produit concerné.

5. Refonte ergonomique de l'écran de prévision

L'écran de prévision livré au Sprint 0 exposait un bloc de « documentation API IA » (liste d'endpoints techniques, codes HTTP, mention explicite du mécanisme de proxy), en contradiction avec l'exigence d'ergonomie du cahier des charges (section 6) prévoyant une interface accessible à des utilisateurs non-techniciens. Ce bloc a été retiré de l'écran principal et remplacé par :

- une explication en langage courant de l'intervalle de confiance affiché (« vous pouvez vous attendre à vendre entre X et Y unités ») ;

- une explication du cas « historique insuffisant » ;

- l'affichage de la date et l'heure de dernière actualisation des données ;

- un libellé de méthode compréhensible (« Méthode : analyse avancée » / « Méthode : estimation simple ») à la place du nom technique du modèle, celui-ci restant disponible en attribut technique pour le débogage.

Le contenu technique retiré de l'écran principal a été déplacé vers un onglet distinct, réservé au rôle Administrateur, plutôt que supprimé, afin de rester consultable si nécessaire.

Les deux boutons d'actualisation initialement présents (« Lancer ETL » et « Actualiser la prévision »), source de confusion pour un utilisateur non-technicien, ont été fusionnés en un seul bouton « Actualiser les données ».

6. Validation et tests

- ✅ Tests de sécurité par rôle réussis pour les 5 rôles (backend + frontend)

- ✅ Tests unitaires du service IA réussis (10/10, incluant les tests spécifiques au modèle v2)

- ✅ Tests de non-régression du backend applicatif réussis (96/96)

- ✅ Vérification manuelle de la formule de calcul de l'intervalle de confiance (résidus réels du modèle utilisé)

- ✅ Vérification du routage hybride en conditions réelles (produit à tendance → modèle v2 ; produit stable → baseline)

- ✅ Vérification de l'invalidation du cache après l'enregistrement d'une nouvelle vente

- ✅ Vérification de l'écran de prévision refondu : bloc technique absent de la vue principale, bloc métier présent, un seul bouton d'actualisation, visibilité correcte selon le rôle connecté (capture DOM avant/après à l'appui)

Livrable de fin de Sprint 1

À l'issue de ce sprint, le module de prévision dispose d'un modèle avancé évalué objectivement contre sa baseline, d'une logique de sélection automatique du modèle le plus adapté à chaque produit, d'un contrôle d'accès par rôle fonctionnel de bout en bout, et d'une interface conforme à l'exigence d'ergonomie du cahier des charges.

Statut du Sprint 1 : Terminé et validé. ✅

Phase 4 – Sprint 2 : Recommandation de production

(Version prête à insérer dans le cahier des charges / rapport de réalisation, section 10 ou en annexe)

Objectif du Sprint

L'objectif de ce sprint était de développer le module de recommandation de quantités de production, en s'appuyant sur le module de prévision livré au Sprint 1 et sur les données de stock existantes (Phase 3), et de l'intégrer directement dans le flux de travail habituel de l'utilisateur (déclaration de fabrication) plutôt que de créer un écran IA isolé et déconnecté.

Travaux réalisés

1. Sécurisation par rôle de l'endpoint de recommandation

Une matrice de rôles spécifique a été définie pour l'endpoint /production-recommendations, plus restrictive que celle des prévisions : seuls l'Administrateur/Gérant et le Responsable production y ont accès. Le Responsable stock/achats, bien qu'autorisé sur les prévisions générales, n'a volontairement pas accès à cet endpoint spécifique à la fabrication ; une logique de recommandation liée au réapprovisionnement, propre à ce rôle, est prévue pour une phase ultérieure du module IA.

La protection a été vérifiée par des tests automatisés (accès autorisé pour les rôles habilités, refus 403 pour les autres) ainsi que par un appel réel en conditions réelles avec un compte Responsable stock/achats, confirmant le refus d'accès.

2. Logique de calcul de la recommandation

La quantité de production recommandée est calculée selon une formule explicite et entièrement traçable, volontairement conçue pour ne pas fonctionner comme une boîte noire :

recommended_quantity = forecast + safety_margin − stock + waste_adjustment

Chaque composante du calcul (prévision de vente, stock actuel du produit fini, marge de sécurité, ajustement lié au taux de gaspillage historique) est exposée séparément dans la réponse de l'API, aux côtés du résultat final, afin de permettre une vérification manuelle du calcul à tout moment plutôt qu'une confiance aveugle dans un chiffre unique.

Le stock actuel est consommé via le service Stocks existant (Phase 3) et n'est jamais recalculé côté service IA, conformément au principe retenu depuis le Sprint 0 selon lequel une métrique métier ne doit avoir qu'une seule source de vérité dans l'application.

L'indicateur de confiance de la prévision sous-jacente est propagé jusqu'à la recommandation finale : une recommandation fondée sur une prévision peu fiable en hérite explicitement. Pour un produit sans historique suffisant, aucune quantité n'est recommandée ; un statut explicite invite à une décision manuelle plutôt que d'afficher une estimation inventée.

3. Intégration dans le flux métier existant

Plutôt que de créer un écran séparé dédié à l'intelligence artificielle, la recommandation a été intégrée directement dans l'écran de déclaration de fabrication déjà existant depuis la Phase 3 (Atelier de Fabrication). L'utilisateur voit ainsi la suggestion directement dans son flux de travail habituel, avec :

- l'affichage de la quantité recommandée et de son niveau de confiance dès la sélection d'un produit ;

- un mécanisme permettant de transformer la recommandation en déclaration de fabrication réelle en un clic, sans ressaisie manuelle ;

- un message clair et non bloquant lorsque la recommandation n'est pas disponible (historique insuffisant ou décision manuelle requise), le formulaire de saisie restant pleinement utilisable dans ce cas.

Le mécanisme de mise en cache déjà en place pour les prévisions (Sprint 1) a été étendu aux recommandations, avec une invalidation automatique déclenchée à la fois par une nouvelle vente, une déclaration de fabrication et une réception de commande fournisseur.

4. Validation de bout en bout

Un scénario complet a été exécuté sur la pile applicative réelle, sans mock ni donnée simulée :

- appel de la recommandation pour un produit disposant d'un historique de ventes suffisant, avec vérification manuelle de la formule de calcul ;

- déclaration réelle d'une fabrication à partir de cette recommandation, avec vérification de la diminution du stock de matières premières et de l'augmentation du stock de produit fini, directement dans la base de données ;

- nouvel appel de la recommandation confirmant l'invalidation du cache et le recalcul de la valeur (delta cohérent avec la quantité produite, aucune valeur périmée renvoyée) ;

- vérification qu'un rôle non autorisé (Responsable stock/achats) se voit refuser l'accès à cet endpoint.

5. Validation et tests

- ✅ Tests de sécurité par rôle réussis (accès autorisé/refusé selon la matrice définie)

- ✅ Tests unitaires du service IA réussis (14/14, incluant les tests dédiés à la recommandation de production)

- ✅ Tests de non-régression du backend applicatif réussis (102/102)

- ✅ Vérification manuelle de la formule de calcul sur des données réelles, avant et après une fabrication déclarée

- ✅ Vérification de l'invalidation du cache après une déclaration de fabrication réelle

- ✅ Vérification du refus d'accès pour un rôle non autorisé, en conditions réelles

Point identifié et documenté (non bloquant pour la clôture du sprint)

Au cours de la validation, un écart a été constaté : un re-seed antérieur de la base de données de développement a modifié les identifiants de certains produits, sans que le mappage interne associant certains produits au modèle de prévision avancé (Sprint 1) ait été mis à jour en conséquence. Ce point n'affecte pas le fonctionnement du module (le mécanisme de repli vers la baseline reste opérationnel et cohérent) mais réduit temporairement l'usage du modèle avancé pour le produit concerné. Conformément à la discipline retenue depuis le Sprint 0, ce point a été documenté dans le rapport de clôture plutôt que corrigé dans l'urgence en dehors du périmètre prévu du sprint, puis traité en tout début de sprint suivant.

Livrable de fin de Sprint 2

À l'issue de ce sprint, la plateforme dispose d'un module de recommandation de production opérationnel, fondé sur un calcul transparent et vérifiable, intégré nativement au flux de fabrication existant, avec un contrôle d'accès par rôle vérifié de bout en bout et une invalidation de cache fonctionnelle sur l'ensemble des événements métier pertinents (vente, fabrication, réception de commande).

Statut du Sprint 2 : Terminé et validé. ✅